长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目

招 标 文 件

招标编号：CSSC-2025-08

招 标 人：长沙穗城轨道交通有限公司

日    期：2025年8月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评分法）	21

第四章 合同条款及格式	28

第五章 用户需求书	29

第六章 投标文件格式	30

第一章 招标公告

## 1.招标条件

本招标项目长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目，招标编号为CSSC-2025-08，招标人为长沙穗城轨道交通有限公司，招标项目资金来源已落实。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称： 长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目

2.2项目类型：采购项目

2.3招标编号：CSSC-2025-08

2.4最高投标限价（含税）：本项目最高投标限价3881.2749万元，其中设备和系统软件为单项限价，详见附表：《长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目设备和系统软件单项控制价公示表》。

2.5标段划分：1个标段。

2.6项目实施地点：湖南省长沙市，具体以招标人要求为准。

2.7项目工期（服务期限）：项目总工期为495个自然日，具体以招标人通知为准。

2.8质保期：本工程各系统的质保期为2年，时间从本工程投标人取得招标人开具的初步验收证书之日开始计算。具体内容以《长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程用户需求书》为准。

2.9招标范围：

项目招标范围主要包括长沙市轨道交通6号线全线34座车站及1座停车场、1座车辆段、1座控制中心范围内的智慧地铁系统集成和施工内容，主要包括业务应用、云平台两大部分，支撑构建具有长沙特色的智慧地铁。提供机房改造、系统设计、软硬件开发与制造、供货、设备的安装、管线敷设；系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收等工作，具体内容以用户需求书为准。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且营业执照处于有效期内。

3.2投标人入围业绩要求：投标人在投标截止之日前60个月内，具有1个单项合同金额不少于1900万元的城市轨道交通工程智慧车站或综合监控系统供货业绩。

注：计分业绩证明材料以合同为准，且须提供合同复印件；业绩金额以合同中的相应金额为准，合同中相应金额无法计算或汇总的，须另外提供由业主单位出具的《业主证明》；时间以合同中较晚一方签字时间为准；不接受联合体业绩，不接受港澳台或境外业绩。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.4投标人不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用信息报告，报告生成日期须在本项目投标截止之日前7日内。

3.5本项目不接受联合体投标。

## 3.6 被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙穗城轨道交通有限公司函告禁止在一定期限内参与轨道项目投标的单位按函告内容执行。

## 4.评标办法

本项目评标办法采用综合评分法，资格审查方式为资格后审。

## 5.投标保证金

5.1投标保证金金额：人民币（大写）柒拾万元整（¥700000.00元）。

5.2投标保证金递交形式：以银行转账或银行保函的方式提交。

5.3投标保证金托管账户获取方式：所有参与项目竞争的供应商（包括电子标和纸质标）均应在潇湘交易云平台（www.avicwings.com）完成注册，凭注册账号登录潇湘交易云平台供应商系统，获取虚拟子账号并完成投标保证金缴纳（已完成注册的直接用注册账号登录供应商系统）。虚拟子账号是随机产生的，不同投标人、不同项目（标段）的虚拟子账号是唯一的，各供应商（投标人）在缴纳投标保证金时须认准本单位当前所投项目的虚拟子账号，缴纳至错误虚拟子账号的投标保证金信息系统不能识别，视为未按招标文件要求递交投标保证金。

具体操作流程如下：

平台首页在潇湘交易云企业控制台入口“注册/修改企业信息”处完成账号注册-->凭注册账号登录供应商系统-->在“采购公告/邀请函”栏目找到对应项目-->点击“进入项目”按钮进入项目工作台-->在“网上投标”页签点击“递交保证金”按钮-->点击“缴纳”按钮获取虚拟子账号-->使用公司对公账号向虚拟子账号转入保证金-->跟踪保证金缴纳状态，完成缴纳。

5.4交纳方式：银行转账形式提交的，从投标人单位基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效；以银行保函形式提交的，投标人须在交标时同步提供保函原件，保函格式自拟，保函有效期应当不小于投标有效期；不满足上述要求的，其投标将被否决。

5.5交纳时间：投标截止时间前。投标保证金要求在交纳截止时间（含）到达账户（以潇湘交易云平台投标保证金电子化管理系统公布的到账时间为准），请各供应商（投标人）尽量提前缴纳投标保证金，避免在递交截止时间后到账而导致投标失败。

系统操作咨询及问题反馈电话：0731-85675505

## 6.招标文件的澄清与答疑

6.1本项目不组织招标答疑会和现场踏勘。

6.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在2025年9月14日17:00时（含）前以书面形式向本项目招标代理机构提出。

6.3在投标截止时间前，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清。

6.4答疑文件、修改澄清文件将在潇湘交易云平台、中国招标投标公共服务平台发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

## 7.投标文件的递交及开标

7.1提交投标文件的截止时间及开标时间：2025年9月30日9:30时（北京时间）。

7.2提交投标文件地点及开标地点：湖南省长沙市芙蓉区蓉园路6号湖南省老干部大学金秋楼10楼【中航公共资源交易平台】相应开标室

7.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理（★）。

## 8.发布公告的媒介

本项目招标公告和结果公告在潇湘交易云平台（http://www.avicwings.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布。

9.招标人及其委托的招标代理机构的名称、地址和联系方法

招标人：长沙穗城轨道交通有限公司

地址：湖南省长沙县榔梨街道东六路南段85号轨道交通六号线黄梨路车辆段

招标代理机构：湖南湘管项目管理有限公司

地址：长沙市岳麓区恒伟湘江时代A2座802

联系人：杨程林、朱健、佐一帆

电话：0731-85111255（15084983552）

附表：长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目设备和系统软件单项控制价公示表

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |  |
| 2 | 1.1.3 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 3 | 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |  |
| 4 | 1.3.2 | 项目工期（服务期限） | 详见招标公告 |  |
| 5 | 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |  |
| 6 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：详见招标公告 |  |
| 7 | 1.10.1 | 实质性要求和条件 | 1、招标文件中规定的否决性条款； 2、招标文件中标注“★”符号的条款。 |  |
| 8 | 1.10.4 | 非实质性要求/条件允许偏差的最高项数 | 偏差范围：非实质性要求/条件 最高项数：偏差项数之和≥10项将否决投标。相同内容不重复计算项数。 |  |
| 9 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标澄清、修改、补充公告等（如有） |  |
| 10 | 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件时间和形式 | 详见招标公告 |  |
| 11 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 详见招标公告 |  |
| 12 | 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 详见招标公告 |  |
| 13 | 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价（含税）为：3881.2749万元，其中设备和系统软件为单项限价。 投标人在投标时，投标总价和单价均不超过最高投标限价的投标报价方为有效报价。 |  |
| 14 | 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 1、投标报价是指为完成合同文件约定的招标项目内容所发生的全部费用。 2、在合同谈判或履行期间，如发现投标报价有漏缺项、缺件，中标人应无条件无偿补齐。履行合同所需的一切费用，视为已包含在投标报价中，并且不因此而影响交付招标人使用的时间。由于明细报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。 |  |
| 15 | 3.3.1 | 投标有效期 | 180日历天，从投标截止之日起算。 |  |
| 16 | 3.4.1 | 投标保证金 | 要求提供保证金 数额为：人民币（大写）柒拾万元整（¥700000.00元） 缴纳方式：☑银行转账 ☑银行保函 1、银行转账。 1.1投标保证金托管账户获取方式：所有参与项目竞争的供应商（包括电子标和纸质标）均应在潇湘交易云平台（www.avicwings.com）完成注册，凭注册账号登录潇湘交易云平台供应商系统，获取虚拟子账号并完成投标保证金缴纳（已完成注册的直接用注册账号登录供应商系统）。虚拟子账号是随机产生的，不同投标人、不同项目（标段）的虚拟子账号是唯一的，各供应商（投标人）在缴纳投标保证金时须认准本单位当前所投项目的虚拟子账号，缴纳至错误虚拟子账号的投标保证金信息系统不能识别，视为未按招标文件要求递交投标保证金。 具体操作流程如下： 平台首页在潇湘交易云企业控制台入口“注册/修改企业信息”处完成账号注册-->凭注册账号登录供应商系统-->在“采购公告/邀请函”栏目找到对应项目-->点击“进入项目”按钮进入项目工作台-->在“网上投标”页签点击“递交保证金”按钮-->点击“缴纳”按钮获取虚拟子账号-->使用公司对公账号向虚拟子账号转入保证金-->跟踪保证金缴纳状态，完成缴纳。 1.2交纳方式：银行转账，从投标人单位基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。 1.3交纳时间：投标截止时间前。投标保证金要求在交纳截止时间（含）到达账户（以潇湘交易云平台投标保证金电子化管理系统公布的到账时间为准），请各供应商（投标人）尽量提前缴纳投标保证金，避免在递交截止时间后到账而导致投标失败。 系统操作咨询及问题反馈电话：0731-85675505 2、银行保函。 2.1银行保函形式提交的，投标人须在交标时同步提供保函原件，保函格式自拟，保函有效期应当不小于投标有效期；不满足上述要求的，其投标将被否决。 注：投标人和担保人对保函的真实性和合法性负责。 |  |
| 17 | 3.7 | 投标文件的编制 | 1、招标文件第六章“投标文件格式”规定处必须由投标人的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章和加盖企业法人公章。 2、投标文件一式五份，正本一份，副本四份，电子文本一份（须为投标文件正本扫描件）。 |  |
| 18 | 4.1.2 | 投标文件封套 标识要求 | 封套上须写明： 招标人名称： 投标人全称（盖章）： 投标人的地址： （项目名称） 投标文件在 （投标截止时间）前不得开启 |  |
| 19 | 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年9月30日9时30分 |  |
| 20 | 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 湖南省长沙市芙蓉区蓉园路6号湖南省老干部大学金秋楼10楼【中航公共资源交易平台】相应开标室。 |  |
| 21 | 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 22 | 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年9月30日9时30分。 开标地点：湖南省长沙市芙蓉区蓉园路6号湖南省老干部大学金秋楼10楼【中航公共资源交易平台】相应开标室。 |  |
| 23 | 5.3 | 开标程序 | 1、密封情况检查：投标人代表检查确认 2、开标顺序：随机 |  |
| 24 | 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 采用综合评分法 | 评标委员会按综合得分由高至低的顺序，推荐3个单位为中标候选人，其他单位不予排序。若出现投标人评标综合得分相同的情况，则依次按照商务部分、技术部分得分由高至低排序、评委票决顺序确定。 |
| 25 | 7.1 | 结果公告媒介 及期限 | 公告媒介：在潇湘交易云平台、中国招标投标公共服务平台发布。 公告期限：按相关规定执行。 |  |
| 26 | 7.5 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：详见合同条款 履约保证金的金额：详见合同条款 |  |
| 27 | 9.2 | 其他 | 1、本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。 2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件的组成内容，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 28 | 9.2.7 | 纸质招标文件获取 | 1、购买纸质招标文件的时间：2025年9月6日至2025年9月11日，每天9:00～11:30，14:00～17:30（北京时间，节假日、双休日不休息）。 2、纸质招标文件售价：每套售价400元人民币，纸质招标文件售后不退。 3、购买纸质招标文件的要求：现场购买。投标人的授权代表持加盖公章的公司营业执照副本复印件、授权委托书原件及授权代表本人身份证原件至中航公共资源交易平台（湖南省长沙市芙蓉区蓉园路6号湖南省老干部大学金秋楼10楼）购买纸质招标文件，未购买纸质招标文件的投标人不得参加该项目的投标。 |  |

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对服务采购进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3招标项目名称：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源

1.2.1 资金来源：见招标公告。

1.3 招标范围、项目工期（服务期限）、服务地点

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 项目工期（服务期限）：见招标公告。

1.3.3 服务地点：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格要求：见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，及联合体各方工作内容、工作占比及对应投标金额分配，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，其投标将被否决：

（1）与招标人（或本项目招标代理机构）存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）投标人的法定代表人或负责人与本招标项目（标段）其他投标人的法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内受到刑事处罚或重大行政处罚（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），重大行政处罚是指受到较大数额的罚款（说明：“较大数额罚款”的认定按财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）执行。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（9）投标人被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙穗城轨道交通有限公司函告禁止在一定期限内参与轨道项目投标的单位按函告内容执行。如有，则以招标人提供的函件内容为准；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，有差异时以中文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 招标答疑会和现场踏勘

1.9.1 本项目不组织招标答疑会和现场踏勘。

1.9.2 投标人的疑问应按本项目招标公告规定的时间和方式提出，以便招标人在规定时间内回复。

1.9.3 招标人按本项目招标公告规定的方式发布答疑文件，该文件的内容为招标文件的组成部分。

1.10 响应和偏差

1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标文件对招标文件标注“★”符号的实质性要求和条件的响应，均须按招标文件要求在投标文件的《实质性条款响应表》中列明，《实质性条款响应表》中缺项、漏项或者任意一项不响应招标文件的，投标将被否决。

1.10.3 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物、服务质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容，以对招标文件作出响应。

1.10.4 投标文件对招标文件非实质性要求和条件的偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围或最高偏差项数的投标将被否决。投标人须按招标文件规定，在投标文件的《商务和技术偏差表》中列明对非实质性要求和条件的偏差内容，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求和条件。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料（如有）。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改和补充等，构成招标文件的组成部分。当招标文件，以及对招标文件所做的澄清、修改和补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，按规定的方式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除招标人认为确有必要答复外，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并发布招标文件修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向本项目招标代理机构提出。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书（如有）

六、联合体协议书（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标保证金

九、投标人承诺函

十、实质性条款（标注“★”符号）响应表

十一、商务和技术偏差表

十二、项目主要管理人员

十三、计分业绩

十四、质保期

十五、投标人认为需提供的其他商务评审资料

十六、项目实施方案

十七、投标人认为需提供的其他技术评审资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和补正，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函、开标一览表中进行报价。本项目投标总报价、综合单价（如有）均不能高于招标人公布的最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价为无效报价，按废标情形处理。投标时需明确税费，税率必须符合国家政策法规规定，合同支付时服务单位需开具经招标方认可的合法完税单据。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。最终结算以长沙穗城轨道交通有限公司或政府职能部门审核为准。

3.2.3 投标总报价为各明细报价金额之和，投标总报价与明细报价的合价不一致的，以“开标一览表”中“投标总报价”为准；如明细报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他明细报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件《开标一览表》和《投标报价表》中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价应保证在投标有效期内有效。除合同另有约定外，投标报价作为中标价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中标人不得以任何理由予以变更。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为180日历天，从投标截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还按潇湘交易云平台公布的《投标保证金退还流程》等要求办理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，30天内无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串通投标；

（4）投标人以他人名义投标或者弄虚作假，骗取中标。

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

3.5 资格证明文件

3.5.1 资格证明文件及提交要求：详见第六章“投标文件格式”。

3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、用户需求书、招标范围、合同条款等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份、副本四份、电子文本一份（须为投标文件正本扫描件），以上文件可单独封装或一起封装；投标文件份数不符合要求的，招标人不予受理并将所有投标文件予以退还。

正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，正副本均需采用胶装方式进行装订。

3.7.6 联合体投标的，除招标文件另有明确规定外，投标人加盖公章和/或投标人相关受托人签字和/或签章处由联合体牵头人代表即可。

## 4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的密封：投标人应将投标文件密封后提交，所有密封的封口处须加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的标识：投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表，并在封套上加盖投标人单位公章。

4.1.3 未按本章第4.1款要求密封及标识的投标文件，招标人不予受理并退还给投标人；同时招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件（投标截止时间前1个小时开始接收投标文件）；

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表；

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还；

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人；

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证；

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3款、第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的开标地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托代理人准时参加。召开开标会议时，投标人法定代表人须持法定代表人身份证明原件（格式详见第六章投标文件格式“法定代表人身份证明”）、本人身份证原件准时参加或授权委托代理人持法定代表人身份证明原件（格式详见第六章投标文件格式“法定代表人身份证明”）、授权委托书原件（格式详见第六章投标文件格式“授权委托书”）原件、授权委托代理人身份证原件准时参加；不符合要求的，其投标文件将予以拒绝并退还给投标人。

5.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标时现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，在规定时限内投标人未提出异议或未确认开标结果的，视同认可所有开标信息。

5.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理

5.2.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.2.2 未按招标文件要求密封的；

5.2.3 未按投标人须知5.1条要求参加开标会议的。

5.3开标程序

5.3.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、记录人、招标人监督人员名单；

（4）核验各投标人代表的合法身份；

（5）按照招标文件规定检查投标文件的密封及标识情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布所有投标人名称、投标文件份数；

（7）对符合招标文件要求的投标人唱读其投标保证金递交情况、投标总报价、服务期等内容，如符合招标文件要求的投标人不足三家的，不再唱读任何内容并退还所有投标文件；

（8）投标人法定代表人（或授权委托代理人）、招标人监督人员、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定由5人或以上的单数组成，其中包括专家代表及招标人代表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为投标人主要负责人近亲属的；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 结果公告

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限发布结果公告；公告内容为中标候选人的报价、综合得分及招标人认为的其他事项。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在结果公告规定的期限内提出；除评标结果异议外，其他投诉及异议一概不予受理。

7.3 定标

7.3.1 经公告中标候选人在整个招投标过程无违法、违纪行为后，招标人原则上应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.3.2 中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以依次确定排序靠后的中标候选人为中标人或重新招标。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%，具体以合同约定为准。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件第四章“合同条款及格式”要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.3 合同签订前，招标人将对中标人的报价部分明细进行价格复核，价格复核的原则如下：

（1）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以低价为准；当各分项合价的总和与投标文件“开标一览表”相应价格不一致时，以低价为准。

（2）投标报价明细存在缺漏项时，中标人应免费补齐补足。

（3）投标报价明细存在多余项或招标人未要求项时，无论该项报价多少，均视为免费。

（4）税率适用错误或税金计算错误的，按照有利于招标人的原则进行调整，并以招标人的最终意见为准。

（5）如中标人不接受按以上规则确定的修正后的价格，则招标人有权将合同授予下一顺序中标候选人或依法重新组织招标。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向长沙穗城轨道交通有限公司经营管理部投诉（联系电话：0731-81635488）；投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就本章第2.4项、第5项、第7.1项规定事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.需要补充的其他内容

9.1项目场地服务费及招标代理服务费

9.1.1 项目场地费由中标人全额承担，具体标准参照《湖南省发展和改革委员会关于我省公共资源交易服务收费的通知》（湘发改价费规〔2024〕292 号）文件执行。

9.1.2 招标代理服务费均由中标人全额承担；以中标价为基数，按投标人须知《招标代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中标人收取。

9.2其他

9.2.1 招标人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现投标人在投标过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在招标过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格。同时，视其情节轻重处以没收部分或全部投标保证金，且禁止参与招标人及关联公司项目投标（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

9.2.2 异议的提出与处理按长沙穗城轨道交通有限公司的规定执行。

9.2.3 项目招投标期间，请各投标人随时关注潇湘交易云平台、中国招标投标公共服务平台，以便及时获得相关信息，否则招标人及招标代理机构不负任何责任。

9.2.4 中标通知发出以前，中标候选人及其相关情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格，给招标人造成损失的，应承担相应损失。

9.2.5 投标人不允许有挂靠或转包的行为，招标人或评标委员会在任何时候发现投标人是挂靠或转包的，该投标人的投标作废标处理，招标人有权取消其投标资格并没收投标保证金，已签订合同的，终止合同，没收履约保证金，并追究该投标人的有关法律责任。

9.2.6 招标文件所设置的内容、条款未尽事宜，均以法律、法规以及国家、省、市或行政主管部门颁布的招投标有关规定为准；法律、法规以及国家、省、市或行政主管部门未规定的，以招标人解释为准。

9.2.7 纸质招标文件获取：详见投标人须知前附表。

附件

招标代理服务费收费标准

表1：招标代理服务收费费率计算表

| 中标金额 （设中标金额为X） | 费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物采购 | 服务 | 工程建设 |
| X≤100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元＜X≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元＜X≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 计算说明： 招标代理服务收费按上述费率进行差额累进制计算。例如：某货物采购招标代理业务中标金额为6000万元，招标代理服务费计算如下： 1.100万元×1.5％＝1.5万元 2.（500一100）万元×1.1％＝4.4万元 3.（1000－500）万元×0.8％＝4万元 4.（5000—1000）万元×0.5％＝20万元 5.（6000—5000）万元×0.25％＝2.5万元 6.合计收费为：1.5＋4.4+4+20+2.5＝32.4（万元） |  |  |  |

表2：招标代理服务费取费标准

| 类别 | 中标金额 （设中标金额为X） | 取费率 |
| --- | --- | --- |
| 货物采购 | 1000万元＜X≤2000万元 | 80% |
|  | 2000万元＜X≤3000万元 | 75% |
|  | 3000万元＜X≤4000万元 | 70% |
|  | 4000万元＜X≤5000万元 | 65% |
|  | 5000万元＜X≤1亿元 | 60% |
|  | X＞1亿元 | 55% |
| 服务 | 1000万元＜X≤2000万元 | 90% |
|  | 2000万元＜X≤3000万元 | 85% |
|  | 3000万元＜X≤4000万元 | 80% |
|  | 4000万元＜X≤5000万元 | 75% |
|  | 5000万元＜X≤1亿元 | 70% |
|  | X＞1亿元 | 60% |
| 工程建设 | 1000万元＜X≤2000万元 | 95% |
|  | 2000万元＜X≤3000万元 | 90% |
|  | 3000万元＜X≤4000万元 | 85% |
|  | 4000万元＜X≤5000万元 | 80% |
|  | 5000万元＜X＜1亿元 | 75% |
|  | 1亿元≤X＜5亿元 | 70% |
|  | X≥5亿元 | 65% |
| 国际招标项目 |  | 90% |
| 收费说明： 1.招标代理服务费按标段收取。 2.招标代理服务费以中标金额为基数，按表1计算后得出招标代理服务费初始金额，初始金额再按照表2对应的取费率进行计算得出最终的招标代理服务费收费金额，由中标人向招标代理服务机构缴纳；该金额为含税金额。 2.按表1、表2计算后招标代理服务费最高不超过40万元；不足2万元的，按2万元收取。 |  |  |

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 |  |  |  |
|  | 企业 | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项和第3.5项的规定。 |
|  |  | 业绩要求 |  |  |
|  |  | 信誉要求 |  |  |
|  | 人员要求（如有） |  |  |  |
|  | 法定代表人身份证明（如有） |  |  |  |
|  | 授权委托书（如有） |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  | 不存在禁止 投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，以投标函为准（格式见第六章“投标文件格式”一《投标函》）。 |
|  | 没有发生被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙穗城轨道交通有限公司函告禁止在一定期限内参与轨道项目投标的单位按函告内容执行。如有，则以招标人提供的函件内容为准 |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 |  |  |  |
|  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  | 投标文件签字盖章 |  |  | 按照第六章“投标文件格式”的要求签字及加盖投标人单位公章。 |
|  | 联合体投标人（不适用） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项的规定。 |
|  | 备选投标方案 |  |  | 投标人不得提交备选投标方案 |
|  | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 项目工期（服务期限） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 响应和偏差 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 权重分值 |  |  | 商务部分：30分 技术部分：40分 报价部分：30分 |
| 条款号 | 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| 2.2.2 (1) | 商务部分详细评分标准 |  |  |  |
|  | 投标文件编制情况 |  | 2 | 1.版面整齐，表述清晰，内容完整准确，图文清楚，未出现格式等错误，得2分； 2.版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整准确，图文欠清楚，出现格式错误等错误，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 企业认证情况 |  | 3 | 投标人具有以下证书的，每个证书计1分： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全体系认证证书。 注：以上证明材料须提供证书复印件，且须处于有效期内。 |
|  | 项目主要管理人员 |  | 6 | 1.项目经理为中级及以上职称，作为项目经理/项目负责人承担过国内城市轨道交通工程智慧车站项目或综合监控系统集成项目业绩，同时具有5年及以上项目管理经验，得3分。 2.项目技术负责人（项目总工）为中级及以上职称，作为项目总工/技术负责人承担过国内城市轨道交通工程智慧车站项目或综合监控系统集成项目业绩，同时具有5年及以上技术管理经验，得3分。 注：管理经验须提供相关证明材料；职称须提供证书复印件；提供投标人为其缴纳的投标截止时间前近六个月内任意连续三个月的社保证明材料；业绩证明材料须提供合同复印件；时间以合同中较晚一方签字时间为准；合同中未体现相关内容的，应提供合同原件复印件及合同签订方业主出具的证明文件。具体以评审委员会评定为准。 |
|  | 计分业绩 |  | 16 | 投标人在投标截止之日前60个月内，每具有1个单项合同金额不少于2700万元的城市轨道交通工程智慧车站或综合监控系统供货业绩，计4分；本项最高计16分。 注：计分业绩证明材料以合同为准，且须提供合同复印件；业绩金额以合同中的相应金额为准，合同中相应金额无法计算或汇总的，须另外提供由业主单位出具的《业主证明》；时间以合同中较晚一方签字时间为准；不接受联合体业绩，不接受港澳台或境外业绩。 |
|  | 质保期 |  | 3 | 投标人在满足招标要求基础上承诺质保期每延长6个月的，计1.5分，本项最多计3分。投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟。 |
|  | 合计 |  | 30 |  |
|  | 评审说明：该项评标内容计分，由评标委员会按以上规定集体评议确定。 |  |  |  |
| 2.2.2 (2) | 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
|  | 技术部分详细评分标准 |  |  |  |
|  | 防洪防汛应急处置系统 |  | 4 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中1.3系统功能中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计4分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2~3分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 车站视频智能分析系统 |  | 6 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中2.3基本功能要求中的相关要求、2.4车站智能视频分析算法功能需求、2.6管控平台视频智能分析系统功能中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑、资源规划与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计5~6分； 2.较全面、较合理、较可行的，计3~4分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1~2分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 智慧人脸门禁系统 |  | 4 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中5.3系统功能、5.4系统主要技术要求中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计4分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2~3分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 智能运维系统 |  | 6 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中7.2智能运维平台功能、7.3通信智能运维、7.4AFC智能运维、7.5电扶梯智能运维、7.6站台门智能运维、7.7供电智能运维中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计5~6分； 2.较全面、较合理、较可行的，计3~4分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1~2分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 智慧公寓管理系统 |  | 4 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中8.5系统功能中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计4分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2~3分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 维修作业管理系统 |  | 4 | 投标人能够给出详细、合理的系统设计方案，针对用户需求书第二册中9.3系统功能中的相关要求，提供科学、清晰的设计逻辑与解决方案。 1.全面、合理、可行的，计4分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2~3分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 管理网云平台建设及应用迁移 |  | 6 | 投标人能够给出详细、合理的技术方案，针对管理网云平台建设提供符合业界主流标准，且科学灵活的设计方案，针对管理网应用迁移提供切实可行的解决方案。 1.全面、合理、可行的，计5~6分； 2.较全面、较合理、较可行的，计3~4分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1~2分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 实施方案 |  | 3 | 投标人能够给出详细、可行的项目实施方案，内容包含但不限于项目进度保证措施，安装督导、试验检验、调试等。 1.全面、合理、可行的，计3分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 质保方案 |  | 3 | 投标人能够给出详细、可行的项目质保方案，内容包含但不限于组织架构、人员配置、技术服务和保障措施、售后服务内容及培训服务方案等。 1.全面、合理、可行的，计3分； 2.较全面、较合理、较可行的，计2分； 3.欠全面、欠合理、欠可行的，计1分； 4.未提供的不计分。 |
|  | 合计 |  | 40 |  |
|  | 备注： 1.当评标委员会人数大于5时，技术部分单项得分为评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值；当评标委员会人数等于5时，技术部分单项得分为评标委员会成员个人评审计分的算术平均值。 2.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。 |  |  |  |
| 2.2.2 (3) | 报价部分详细评分标准 |  |  |  |
|  | 1.计算平均价格 1.1计算合格投标人投标报价的初步算术平均值Pa。 1.1.1如果合格投标人在5家及以上，则先去掉一个最高报价和一个最低报价，对剩余合格投标人的投标报价进行算术平均得到Pa。 1.1.2如合格投标人不足5家，则直接对所有合格投标人的投标报价进行算术平均得到Pa。 1.2计算合格投标人投标报价的最终算术平均值P。 1.2.1若有合格投标人投标价格在[Pa×0.85，Pa×1.15]之外，则该投标人不参与该平均价格计算并重新计算其他投标价格在上述区间内的合格投标人投标价格算术平均值P。 1.2.2若合格投标人投标报价均在[Pa×0.85，Pa×1.15]之外或均在[Pa×0.85，Pa×1.15]之内，则P=Pa。 1.2.3若参与P值计算的合格投标人不足3家，则P=Pa。 2.价格得分计算 2.1当Pn＝P时，C=30。 2.2当Pn＞P，且（Pn－P）/P≤10%时，C＝30－（Pn－P）/P×30。 2.3当Pn＞P，且（Pn－P）/P＞10%时，C＝30－（Pn－P）/P×2×30。 2.4当Pn＜P时，C＝30－（P－Pn）/P×0.5×30。 Pn为各投标人的投标报价；C即为投标人的报价部分得分，分值最高为30分。 |  |  |  |
|  | 经济评审说明： 1.当投标人的投标报价小于进入详细评审的所有有效投标报价的算术平均值80%时，由评标委员会启动成本评审工作，以判别该投标人的投标报价是否低于其成本。评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 2.投标人的投标报价评审以投标文件中“开标一览表”中的含税总报价为准；最后报价部分得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

1.评标方法

1.1本次评标采用综合评分法，资格审查方式为资格后审。

1.2评标委员会按照本章第2款规定的评审标准进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会根据第2.1款规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行初步审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。通过初步评审的有效投标人不足3家，且评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，不得进入下一评审环节。

3.1.2投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 C。

（4）投标人得分=A + B + C。

（5）评委计分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1因投标人资格条件不符合规定否决其投标的，评标委员会应在资格审查结束后通知已否决的投标人予以澄清，但不能改变投标文件内容。投标人如未在规定时间内进行澄清，则视同认可资格审查结论。

3.3.2在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应在澄清答疑室进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.3投标人在评标过程中作出的澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并且澄清、说明或补正的内容构成投标文件的组成部分。

3.3.4投标人的澄清、说明或者补正按评标委员会的通知要求递交。

3.3.5评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按综合得分由高至低的顺序推荐中标候选人，其他单位不予排序。若出现投标人评审综合得分相同的情况，则依次按照其不含增值税报价由低至高排序、技术部分得分由高至低排序、评委票决的顺序确定成交候选人排序。评标委员会推荐中标候选人的人数见第二章投标人须知前附表 6.3.2。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

另册（详见招标文件附件）

第五章 用户需求书

另册（详见招标文件附件）

第六章 投标文件格式

公开招标投标文件

项目名称：

招标编号：

投 标 人（盖单位公章）：

日    期：     年    月    日

目 录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书（如有）

六、联合体协议书（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标保证金

九、投标人承诺函

十、实质性条款（标注“★”符号）响应表

十一、商务和技术偏差表

十二、项目主要管理人员

十三、计分业绩

十四、质保期

十五、投标人认为需提供的其他商务评审资料

十六、项目实施方案

十七、投标人认为需提供的其他技术评审资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥      ）的投标总报价提供本项目招标文件要求的所有内容及要求，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书（如有）

六、联合体协议书（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标保证金

九、投标人承诺函

十、实质性条款（标注“★”符号）响应表

十一、商务和技术偏差表

十二、项目主要管理人员

十三、计分业绩

十四、质保期

十五、投标人认为需提供的其他商务评审资料

十六、项目实施方案

十七、投标人认为需提供的其他技术评审资料

3、按本项目招标公告规定交纳投标保证金，其金额为（大写）        ，交纳方式为        。

4、除《商务和技术偏差表》中列出的偏差外，我方承诺完全响应或优于招标文件的全部要求。

5、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；且没有发生“被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙穗城轨道交通有限公司函告禁止在一定期限内参与轨道项目投标的单位按函告内容执行”此规定的情形。

8、我方已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充通知（如果有的话）。我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

9、投标总报价已包含了招标文件要求的所有内容及要求。投标报价表中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切费用已经包含在投标报价中。

10、如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

11、我方自愿承诺和遵守长沙穗城轨道交通有限公司的相关规定和要求，如有违反，我司自愿承担因我方违反相关规定所引起的一切后果。

12、                （其他补充说明）。

投 标 人：                                     （盖单位公章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、开标一览表

（单位：人民币元）

| 长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 （含税） | 小写： |
| 1.1 | 增值税税金 | 小写： |
| 1.2 | 投标报价 （不含税） | 小写： |
| 2 | 项目工期（服务期限） |  |
| 3 | 质保期 |  |

备注：

- 本表中“投标总报价”为含税总价（即不含税投标报价与增值税之和）。投标人在填写投标报价时应当注意区分“投标报价（不含税）”“增值税”“投标总报价（含税）”。

2、本项目投标总报价、综合单价（如有）均不能高于招标人公布的最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价为无效报价，按废标情形处理。

3、所有投标报价相关表格保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4、投标总报价已包含了招标文件要求的所有内容及要求；任何投标报价相关表格中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切税费及费用等均已包含在投标总报价中。投标总报价视为已充分考虑本项目实施过程中有可能出现的所有市场风险，包括但不限于人力成本的增加、物价上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素。

5、如果不提供详细投标报价清单将视为没有实质性响应招标文件。

6、本表中的“投标总报价（含税）”的金额应与《投标报价表》中的相应金额一致。

7、任何关于投标报价不一致的情形，报价评审环节均以投标文件“开标一览表”中的含税总报价为准，合同签订阶段，按照招标文件相关要求执行。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

- 投标报价表

3.1 投标报价汇总表

项目名称：                                                     （单位：人民币元）

| 序号 | 内容 | 长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税投标价格 | 增值税税金 | 含税投标价格 |
| 1 | 设备 |  |  |  |
| 2 | 系统软件 |  |  |  |
| 3 | 安装 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：

1.本项目投标总报价不能高于招标人公布的最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价为无效报价，按废标情形处理。

2.上述含税投标价格应包含货物所有隐含的运输装卸费、二次搬运费、保险费、安装调试费、软件费用、管理费、税金、利润、履约验收相关费用和采保费等其他费用。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月      日

## 3.2设备投标价格明细表

项目名称：                                                  （单位：人民币元）

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  | J (J=H+I) |  | K |  | L （L=E*H） |  | M （M=E*J） |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户需求书设备材料表编号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 原产地 | 单价 （不 含 税） | 税金 |  | 单价 （含税） |  | 税率 |  | 合价 （不含税） |  | 合价 （含税） |  | 备注 |
| 12.1 防洪防汛系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 电子水尺（含电子水尺保护盒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | AI点位模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 视频分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 视频分析设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | 视频智能分析设备（大站）(120 路) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 视频智能分析设备（普通站）（90 路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 警务室接收终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 FAS与ACS系统联动主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 语音播报装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 列车司机行为分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 8口光纤接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3 | PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | 语音告警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 人脸门禁系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | 人脸信息录入终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4 | 人脸读卡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 | 就地控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7 | 光电转换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 智能钥匙柜主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 智能钥匙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5 | 光电转换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 智慧公寓管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 管理工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2 | 公寓管理显示大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3 | 智能开关控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4 | 智能电子门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5 | WIFI 路由器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6 | WIFI 中继器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 7 | KVM 视频发射器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 8 | KVM 视频接收器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | 梯控装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 11 | 汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12 | PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 17 | WIFI 读卡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 18 | 壁挂式机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 智能运维平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4 | 便携式维护终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.4 电扶梯智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电扶梯数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 数据采集箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2 | 单轴压电式传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3 | 红外温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4 | 汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.6 供电智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | 前端通信处理机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 | 工业交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 维修作业管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 蓝牙信标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 | 蓝牙工牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3 | 基站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 4 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 云平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.1 生产网云资源主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 | 既有大数据平台存储设备扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2 | 业务应用服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3 | 集中存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 4 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 5 | 业务交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 6 | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 其他配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10.1 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10.2 | 10KVAUPS 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10.3 | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10.4 | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.2 GBIM管理网云资源主要设备（含集成实施服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1 | 云业务服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2 | 光纤接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3 | GPU 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4 | 云管理服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 5 | 云管理交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 存储资源区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 6.1 | 光纤交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 6.2 | 集中存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 6.3 | 备份一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 7 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 信息安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 8.5 | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 8.6 | 日志审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 8.7 | 势态感知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 8.8 | 探针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 9 | 集成实施服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11 | 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 12 | 25KVAUPS 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 13 | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表的合计总价为3.1投标报价汇总表中的设备材料部分，金额须与投标报价汇总表设备金额保持一致，否则作废标处理 。

2、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

3、本表已含本系统所需全部设备材料，设备材料的种类、数量应符合招标文件第四部分《用户需求书》的要求。

4、投标人对每种货物（指完全相同的同一货物）只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

5、填报单价和总价时每项可保留小数点后两位小数。

6、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如有不一致，若合同执行期间买方增加该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最低价格向卖方进行采购；若合同执行期间买方减小该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最高价格向卖方取消该设备部件的采购。

7、设备部分在项目实施过程中为单价包干，按实结算。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                _

年    月     日

## 3.3系统软件投标价格明细表

项目名称：                                                   （单位：人民币元）

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (J=H+I) | K | L （L=E*H） | M（M=E*J） | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户需求书设备材料表编号 | 服务项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 原产地 | 单价（不含税） | 税金 | 单价（含税） | 税率 | 合价 （不含税） | 合价 （含税） | 备注 |
| 12.1 防洪防汛系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 车站水淹评估应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 车站防汛四张图电子化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 预案联动处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 水位异常告警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 | BAS系统接入新增点位并上传改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 视频分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 车站视频智能分析应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1 | 视频智能分析应用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2 | 隔栏递物监测算法软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.3 | 扶梯人员摔倒监测算法软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4 | 安检人员值岗监测算法软件 （玩手机、打瞌睡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.5 | 智能开关站检测算法软件 （扶梯、电梯有人检测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.6 | 智能巡站检测算法软件 （9 类检测算法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 管控平台智慧化应用升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6.1 | 早间智能开站AI化升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6.2 | 晚间智能关站AI化升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6.3 | 智能巡检应用AI化升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6.4 | 智能开关站/巡检日报功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7 | 既有视频监控配合的对接、调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 FAS与ACS系统联动主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 综合监控平台软件改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 人脸门禁系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 中央门禁平台接口改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.1 | 中央门禁平台接口改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.2 | 综合监控系统接口改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 人脸门禁平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2.1 | 人脸平台软件定制开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2.2 | 软件现场部署和调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 智能钥匙柜主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2 | 与门禁系统接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3 | 与管控平台接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4 | 管控平台页面集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 智慧公寓管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 13 | 梯控接口软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 14 | 与GBIM 系统对接接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 15 | 与门禁系统对接接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 16 | 公寓管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 智能运维平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.1 | 通信智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.2 | 电扶梯智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.3 | 供电智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.4 | AFC 智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.5 | 站台门智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 智能分析与辅助决策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.1 | 线路设备自动巡检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2.2 | 线路设备状态评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2.3 | 智能统计分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2.4 | RCM维修策略调整建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.5 | 设备故障追踪与故障回溯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.6 | 规则引擎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3 | 通用功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.2 通信智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 主机设备数据采集软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 | 数通设备数据采集软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3 | 设备性能分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 4 | 设备可靠度评估功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5 | 数据统计和趋势分析算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.3 自动售检票智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 车站AFC终端设备软件升级与适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2 | SC设备软件升级与适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3 | AFC状态监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 4 | AFC数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 5 | AFC故障诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 6 | AFC故障预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.4 电扶梯智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电扶梯数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 5 | 预防性维护软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 6 | 与电扶梯系统接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.5 站台门智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1 | 车站 PSC 软件升级与适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2 | 车站 DCU 软件升级与适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3 | 站级软件调试与模型训练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 4 | 站台门可视化监测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 5 | 站台门故障诊断功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 6 | 站台门故障预测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.6 供电智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3 | 通信接口软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4 | 供电智能运维采集软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 5 | 供电智能运维监测软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 6 | 供电智能运维故障诊断及智能分析算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 维修作业管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5 | 系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 6 | 大模型智能运维助手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 云平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.1 生产网云资源主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 7 | 云管理平台扩容授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 8 | 计算虚拟化软件扩容授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 9 | 数据中心统一运维管理平台扩容授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11 | 第三方检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.2 GBIM管理网云资源主要设备（含集成实施服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 信息安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 8.1 | 堡垒机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 8.2 | 数据库审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 8.3 | WAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 8.4 | 主机安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 9 | 集成实施服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 10 | 信息安全防护第三方技术测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 14 | 系统迁移费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标人所报的系统软件总价已包括对本项目所有系统软件采购、安装、调试等工作内容，以及伴随服务内容所需的全部费用。

2.上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费，税率自行填报。

3、填报单价和总价时每项可保留小数点后两位小数。

4.本表的合计总价为3.1投标报价汇总表中的系统软件部分，金额须与投标报价汇总表系统软件金额保持一致，否则作废标处理 。

5、系统软件部分在项目实施过程中为单价包干，按实结算。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

年    月     日

## 3.4安装部分投标价格明细表

项目名称：                                                   （单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税综合单价 | 税率 | 含税综合单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 防洪防汛系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防洪防汛系统 | 1.名称:防洪防汛系统 2.系统设备：包含但不限于电子水尺、电子水尺保护盒、AI点位模块等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容：包括但不限于相关设备安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 视频分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频分析系统 | 1.名称:视频分析系统 2.系统设备：包含但不限于视频智能分析设备、防火墙设备、警务室接收终端（甲供）、PDU等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 FAS与ACS系统联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FAS与ACS系统联动 | 1.名称:FAS与ACS系统联动 2.系统设备：包含但不限于语音播报装置等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.4 列车司机行为分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 列车司机行为分析系统 | 1.名称:列车司机行为分析系统 2.系统设备：包含但不限于工作站（甲供）、8口交换机、PDU、语音告警装置等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.5 人脸门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人脸门禁系统 | 1.名称:人脸门禁系统 2.系统设备：包含但不限于人脸服务器、人脸信息录入终端、人脸读卡器、交换机、就地控制器、光电转换器等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.6 智能钥匙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能钥匙柜 | 1.名称:智能钥匙柜 2.系统设备：包含但不限于光电转换器等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.7 智慧公寓管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智慧公寓管理系统 | 1.名称:智慧公寓管理系统 2.系统设备：包含但不限于管理工作站（甲供）、智能开关控制器、智能电子门锁、WIFI路由器、WIFI中继器、KVM视频发射器、KVM视频接收器、梯控装置、核心交换机、汇聚交换机、PDU、WIFI读卡器、壁挂式机箱等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.8 智能运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.4 电扶梯智能运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电扶梯智能运维 | 1.名称:电扶梯智能运维 2.系统设备：包含但不限于数据采集箱、单轴压电式传感器、红外温度传感器、汇聚交换机等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.8.6 供电智能运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 供电智能运维 | 1.名称:供电智能运维 2.系统设备：包含但不限于前端通信处理机、工业交换机等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.9 维修作业管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 维修作业管理系统 | 1.名称:维修作业管理系统 2.系统设备：包含但不限于蓝牙信标、基站、交换机等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.10 云平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1 生产网云资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 生产网云资源 | 1.名称:生产网云资源 2.系统设备：包含但不限于业务应用服务器、集中存储、核心交换机、业务交换机、防火墙、机柜、10KVAUPS电池、配电柜、配电箱等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 机房装修工程 | 1.名称:机房装修工程 2.技术要求：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.10.2 GBIM管理网云资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GBIM管理网云资源 | 1.名称:GBIM管理网云资源 2.系统设备：包含但不限于云业务服务器、光纤接入交换机、GPU服务器、云管理服务器、云管理交换机、光纤交换机、集中存储、备份一体机、核心交换机、堡垒机、柜体、25KVAUPS电池、配电柜等设备，具体设备开项、设备数量以满足建设单位本系统需求为准 3.工作内容:包括但不限于相关设备的安装、调试、与现有系统（功能）的互联互通及设备配套相关配管、配线、线槽等的采购、安装、试验等工作内容。 4.其他：具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标人所报的安装部分总价已包括对本项目所有安装施工内容所需的全部费用，报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。表中的分项只是为了方便招标方进行评估。

2.上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费，税率自行填报。

3、填报单价和总价时每项可保留小数点后两位小数。

4.本表的合计总价为3.1投标报价汇总表中的施工部分，金额须与投标报价汇总表安装部分金额保持一致，否则作废标处理 。

5、安装部分在项目实施过程中为总价包干。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                _

年    月     日

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：         年龄：           职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件及营业执照原件扫描件（此附件为法定代表人身份证明的必要组成部分，无此附件的法定代表人身份证明无效。法定代表人身份证原件扫描件及营业执照原件扫描件可另附页，另附时，原件扫描件须加盖单位公章。）

投标人：                        （盖单位公章）

年      月       日

五、授权委托书（如有）

（委托代理人作为签字代表的提供）

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本项目递交投标文件之日起至投标有效期届满止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件、委托代理人身份证原件扫描件（此附件为授权委托书的必要组成部分，无此附件的授权委托书无效。法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件可另附页，另附页时，原件扫描件须加盖单位公章。）

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或签章）

身份证号码：

年     月     日

六、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工（至少含工作内容、工作占比及对应投标金额分配等）如下：               。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动终止。

6、本协议书一式               份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

联合体成员名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

联合体成员名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

……

年     月     日

备注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

七、投标人具备投标资格的证明文件

1、投标人须附下列资格证明文件：

（1）营业执照原件扫描件；

（2）业绩相关要求证明文件；

（3）信誉要求证明文件；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书原件扫描件（法定代表人及委托代理人签字或签章）。法定代表人身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求；

（5）投标人承诺函；

（6）招标文件要求的其他材料。

以上所有证明文件加盖投标人单位公章。

2、投标人须附下列文件（不作为资格审查依据）：

（1）投标人基本情况表（格式见附表7-1）

附表7-1

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 八、投标保证金

1、采用银行转账的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或开户银行出具的基本账户证明）以及投标保证金转账凭证复印件；

2、采用银行保函的，请附保函复印件；原件按招标文件要求提交。

## 九、投标人承诺函

（招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

2、我方没有发生“被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙穗城轨道交通有限公司函告禁止在一定期限内参与轨道项目投标的单位按函告内容执行”此规定的情形。

3、我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为。

4、我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5、我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

特此承诺！

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                _

年    月     日

## 十、实质性条款（标注“★”符号）响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件实质性 条款号及内容 | 投标文件响应 条款号及内容 | 响应情况（响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第3章 系统通用要求 |  |  |
| 2 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第4章 国产化要求 |  |  |
| 3 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第5章 工程投标要求 |  |  |
| 4 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第6章 备品备件及专用工具通用要求 |  |  |
| 5 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第7章 项目管理 |  |  |
| 6 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第8章 工程管理 |  |  |
| 7 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第9章 软件管理 |  |  |
| 8 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第10章 技术文件及图纸 |  |  |
| 9 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第11章 设计联络 |  |  |
| 10 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第12章 测试、检验、验收 |  |  |
| 11 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第15章 技术服务及要求 |  |  |
| 12 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第16章 技术培训 |  |  |
| 13 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第17章 系统质保期 |  |  |
| 14 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第18章 系统质量保证 |  |  |
| 15 | 用户需求书第一分册 通用技术 ★第19章 材料与工艺技术要求 |  |  |
| 16 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第1章 防洪防汛应急处置 |  |  |
| 17 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第2章 车站视频智能分析系统 |  |  |
| 18 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第3章 FAS系统与门禁系统智能联动 |  |  |
| 19 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第4章 列车司机行为实时监测 |  |  |
| 20 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第5章 智慧人脸门禁系统 |  |  |
| 21 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第6章 智能钥匙柜 |  |  |
| 22 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第7章 智能运维 |  |  |
| 23 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第8章 智慧公寓管理系统 |  |  |
| 24 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第9章 维修作业管理系统 |  |  |
| 25 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第10章 云平台扩容 |  |  |
| 26 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第11章 系统硬件配置要求 |  |  |
| 27 | 用户需求书第二分册 专用技术 ★第12章 主要设备、材料清单 |  |  |

备注：

1、“招标文件实质性条款号及内容”栏中所列内容均为实质性条款，投标文件对实质性条款的响应存在缺项、漏项或者任意一项不响应招标文件的，投标将被否决。

2、“投标文件响应条款号及内容”格式可以自行扩展，如需附页，附页内容须加盖投标人单位公章。

投标人：                  （盖单位公章）

年    月     日

## 十一、商务和技术偏差表

项目名称：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 响应/偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、按招标文件规定，投标人在本表中仅列明对非实质性要求和条件的有偏差的内容。

2、除本表列明的偏差内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求和条件。若投标文件中有偏差内容未在本表中列明的，评标委员会有权否决其投标或招标人有权取消其中标资格。

3、若投标人完全响应招标文件商务、技术要求，无任何偏差内容，应在本表“偏差说明”中注明“完全响应，无偏差”，其他内容无须填写。

投标人：                  （盖单位公章）

年    月     日

## 十二、项目主要管理人员

项目名称：

投标人应根据评标办法中“商务部分详细评分标准”中的“项目主要管理人员”的评分标准提供证明文件。

注：投标人必须将各项内容填写在投标文件各自相对应的目录中，未按要求填写的，相应责任由投标人自行承担。

## 十三、计分业绩

项目名称：

| 项目名称 | 招标人名称 | 业绩规模 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 甲方单位及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投标人入围业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 二、投标人计分业绩 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将提交的业绩情况按上表格式进行汇总填写，本表情况应与投标文件中所述情况一致，如投标人未如实、详细、正确填写本表，所造成的一切后果由投标人自行承担。

2、投标人业绩须按招标文件要求提供相关业绩证明材料，本表后须附业绩证明材料，具体要求按招标文件执行。

3、投标人必须将各项内容填写在投标文件各自相对应的目录中，未按要求填写的，相应责任由投标人自行承担。

投标人：                  （盖单位公章）

年    月     日

## 十四、质保期

项目名称：

投标人应根据评标办法中“商务部分详细评分标准”中的“质保期”的评分标准提供文件。

注：投标人必须将各项内容填写在投标文件各自相对应的目录中，未按要求填写的，相应责任由投标人自行承担。

## 十五、投标人认为需提供的其他商务评审资料

项目名称：

注：投标人必须将各项内容填写在投标文件各自相对应的目录中，未按要求填写的，相应责任由投标人自行承担。

## 十六、项目实施方案

项目名称：

投标人应根据本项目用户需求书要求及技术部分详细评分标准中相关内容编写（包括但不限于防洪防汛应急处置系统、车站视频智能分析系统、智慧人脸门禁系统、智能运维系统、智慧公寓管理系统、维修作业管理系统、管理网云平台建设及应用迁移、实施方案、质保方案等内容），格式由投标人自行确定。

注：在编制上述方案时，投标人必须将各项内容填写在投标文件各自相对应的目录中，未按要求填写的，相应责任由投标人自行承担。

## 十七、投标人认为需提供的其他技术评审资料